MYLOG

ROADMAP MESTRE — REESTRUTURAÇÃO DO PRODUTO

Plataforma de inspeção, checklist, tickets e manutenção preventiva para frotas corporativas

Versão 2.0 — 01 de setembro de 2026

NOVA TESE DO MYLOG O MyLog será desenhado para substituir o uso operacional do PROLOG dentro da empresa: o navegador será o centro de supervisão e controle; o Android será o posto de execução de checklist, evidência e solicitações; o motor central conectará veículos, usuários, tickets, não conformidades, preventivas e histórico.

| Camada | Quem usa | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Web / Dashboard | ADM, supervisão, líderes | Configurar, liberar credenciais, acompanhar frota, tratar ocorrências, tickets e preventivas. |
| Android / Checklist | Usuários autorizados | Executar checklist, registrar evidências, consultar veículo vinculado e abrir tickets. |
| Backend / Motor | Sistema | Regras, permissões, sincronização, notificações, histórico e relatórios. |
| Storage | Sistema | Fotos, documentos, anexos e evidências sem sobrecarregar o banco. |

# 1. Objetivo do documento

Este documento reestrutura o projeto MyLog para o cenário real definido: uma plataforma corporativa de checklist de veículos, construída para substituir o fluxo do PROLOG, com separação clara entre administração web e execução mobile. O roadmap considera também colaboradores sem veículo próprio, que precisam solicitar/abrir tickets vinculados a um veículo identificado por modelo e placa, além de um módulo de vistorias preventivas por quilometragem ou por data.

O documento deve ser tratado como especificação-mestra. A implementação pode ser quebrada em tarefas menores, mas a lógica de domínio, estados e permissões deve permanecer alinhada a esta versão.

# 2. Visão do produto

O MyLog terá dois produtos integrados, não apenas duas telas:

Painel Web: controle operacional e administrativo da frota. É onde ficam credenciais, usuários, veículos, templates de checklist, tickets, ocorrências, preventivas, regras, indicadores e relatórios.

Aplicativo Android: estação de trabalho do colaborador autorizado. É otimizado para executar checklist com poucos toques, funcionar offline, capturar evidências e abrir tickets.

Motor central: aplica regras, identifica pendências, controla permissões, gera notificações e preserva o histórico das decisões.

PRINCÍPIO O usuário do Android não “administra” o sistema. Ele executa tarefas liberadas pelo ADM. O ADM define quem pode entrar, o que cada pessoa pode fazer e quais veículos/checklists estão disponíveis.

# 3. Perfis e responsabilidades

| Perfil | Web | Android | Responsabilidades principais |
| --- | --- | --- | --- |
| ADM da plataforma | Total | Opcional | Credenciais, usuários, veículos, regras, permissões, templates, supervisão geral. |
| Supervisor/Líder | Alto | Opcional | Acompanha frota, trata tickets, aprova/encaminha ações, acompanha preventivas. |
| Colaborador com veículo | Não é obrigatório | Sim | Executa checklist do veículo autorizado e registra não conformidades. |
| Colaborador sem veículo próprio | Não é obrigatório | Sim | Acessa tickets/solicitações, informa modelo/placa do carro e descreve necessidade. |
| Manutenção | Conforme permissão | Opcional | Recebe ocorrências, atualiza status, registra serviço e evidências. |
| Auditoria/consulta | Sim, leitura | Não | Consulta histórico e relatórios sem alterar dados. |

# 4. Fluxo macro do MyLog

O fluxo central passa a ser:

FLUXO OPERACIONAL ADM cria/libera usuário → usuário recebe credencial → login Android → sistema identifica permissões e veículo(s) autorizado(s) → usuário inicia checklist → respostas/evidências são salvas → regras avaliam o resultado → aprovado libera; falha gera não conformidade/ticket/ocorrência conforme configuração → ADM acompanha no Dashboard → resolução e validação fecham o ciclo.

# 5. Arquitetura de alto nível

| Componente | Função | Decisão |
| --- | --- | --- |
| Android | Execução de tarefas e checklist | Offline-first; fila local de sincronização; câmera; assinatura; contexto do veículo. |
| Web | Supervisão e configuração | Dashboard responsivo; foco em leitura rápida e ações prioritárias. |
| API/Backend | Regras e segurança | Centraliza autenticação, autorização, estados, auditoria e notificações. |
| PostgreSQL | Dados estruturados | Empresas, usuários, veículos, templates, respostas, tickets, preventivas, logs. |
| Object Storage | Arquivos | Fotos e documentos; cada objeto tem referência e vínculo a entidade. |
| Worker/Jobs | Processos assíncronos | Notificações, relatórios, processamento de imagens, lembretes de preventiva. |
| PDF/Relatórios | Saída documental | Relatório operacional, executivo e dossiê de evidências. |

# 6. Modelo mental de dados

O domínio não deve ser construído ao redor da tabela “checklist”. O núcleo deve ser a relação entre pessoa, ativo, inspeção, evidência, ocorrência, ticket e manutenção.

| Entidade | Representa | Relacionamentos essenciais |
| --- | --- | --- |
| Empresa | Organização cliente | Possui filiais, usuários, veículos e configurações. |
| Usuário | Pessoa com credencial | Possui papel, status de acesso e permissões. |
| Veículo | Ativo inspecionado | Tem placa, modelo, tipo, status, km atual e histórico. |
| Vínculo usuário-veículo | Autorização operacional | Define quais veículos um usuário pode operar/inspecionar. |
| Template checklist | Modelo de inspeção | Possui versões, seções, itens e regras. |
| Inspeção | Execução de um template | Tem veículo, usuário, início/fim, respostas e evidências. |
| Não conformidade | Falha encontrada | Vincula item, evidência, criticidade e tratamento. |
| Ticket | Solicitação operacional | Pode nascer manualmente ou de uma não conformidade. |
| Preventiva | Próxima manutenção/vistoria | Controlada por km ou data e gera alertas. |
| Evento de auditoria | Histórico imutável | Registra criação, alteração, bloqueio, liberação e fechamento. |

# 7. Módulo Web — Dashboard de supervisão

O Dashboard é o “painel de comando” do MyLog. Ao abrir, o líder deve enxergar o que exige ação sem entrar em menus.

| Card/Área | Informação | Ação rápida |
| --- | --- | --- |
| Frota | Total por status | Filtrar e abrir veículo. |
| Checklists | Hoje, pendentes e atrasados | Ver lista e detalhe. |
| Não conformidades | Críticas, abertas, recorrentes | Abrir ocorrência. |
| Tickets | Novos, em andamento e atrasados | Atribuir responsável. |
| Preventivas | Vencidas, próximas e em dia | Abrir preventiva e reagendar. |
| Usuários | Pendentes de ativação/bloqueados | Liberar ou bloquear acesso. |
| Alertas | Eventos de prioridade alta | Navegar direto para a origem. |
| Indicadores | Tendências por período | Abrir análise detalhada. |

# 8. Gestão de credenciais

O ADM é responsável pela governança dos acessos. O colaborador não cria livremente sua credencial operacional.

| Estado | Descrição | Pode entrar no Android? |
| --- | --- | --- |
| Pendente | Cadastro criado; ainda não liberado | Não |
| Ativo | ADM autorizou o acesso | Sim |
| Bloqueado | Acesso revogado temporariamente | Não |
| Suspenso | Acesso suspenso por regra ou decisão | Não |
| Desativado | Cadastro encerrado | Não |

Convite/cadastro deve ser vinculado a uma empresa e papel.

Ativação deve exigir ação explícita do ADM.

Sessões e tokens devem permitir revogação.

Alterações de papel, vínculo de veículo e bloqueios devem gerar evento de auditoria.

Nunca armazenar senha em texto puro.

# 9. Vínculo do usuário com veículo

Um usuário pode ter um veículo principal, vários veículos autorizados ou nenhum veículo próprio. Essa diferença é central para o novo produto.

| Cenário | Android mostra | Permissão |
| --- | --- | --- |
| Veículo próprio/principal | Veículo padrão já selecionado | Checklist do veículo autorizado. |
| Mais de um veículo | Lista curta de veículos autorizados | Usuário escolhe antes da inspeção. |
| Sem veículo próprio | Sem veículo fixo | Acesso ao módulo de tickets e solicitações. |
| Veículo temporário | Veículo autorizado por período | Acesso somente dentro da validade. |

REGRA O vínculo de usuário com veículo não é apenas uma informação de perfil; ele funciona como uma camada de autorização. O backend deve validar esse vínculo antes de aceitar uma inspeção.

# 10. Android — experiência do usuário de checklist

O Android deve ser extremamente simples: login → tarefa → execução → conclusão. O usuário não precisa entender a estrutura interna do sistema.

| Tela | Objetivo |
| --- | --- |
| Login | Autenticar usuário e verificar conta ativa. |
| Início | Mostrar veículo autorizado, checklist disponível, tickets e alertas do próprio usuário. |
| Selecionar veículo | Usado apenas quando houver mais de um vínculo. |
| Pré-check | Mostrar informações essenciais do veículo antes de iniciar. |
| Checklist | Responder item a item com navegação rápida. |
| Não conformidade | Exigir motivo, observação/evidência conforme regra. |
| Resumo | Mostrar aprovados, pendências e consequências antes de finalizar. |
| Sincronização | Informar claramente o que já foi enviado e o que aguarda conexão. |
| Tickets | Abrir e acompanhar solicitações sem veículo próprio ou vinculadas a veículo. |

# 11. Checklist: motor configurável

O checklist deve ser um produto configurável pelo Web, não uma tela codificada manualmente para cada tipo de veículo.

| Tipo de item | Exemplo | Saída |
| --- | --- | --- |
| OK/Não OK | Faróis | Conforme / Não conforme |
| Sim/Não | Extintor presente | Sim / Não |
| Número | Pressão do pneu | Valor + unidade + limite |
| Seleção | Condição do pneu | Normal / Atenção / Crítico |
| Texto | Observação | Descrição livre |
| Foto | Evidência | Arquivo + contexto |
| Assinatura | Responsável | Assinatura digital |
| Data/hora | Registro | Timestamp |

# 12. Checklist adaptativo

Itens podem aparecer, mudar de exigência ou abrir campos adicionais conforme respostas anteriores, tipo de veículo, implemento, uso ou regra da empresa.

Perguntas específicas de caminhão só aparecem quando aplicáveis.

Itens críticos podem exigir foto obrigatória.

Falha em item específico pode abrir imediatamente o bloco de ocorrência.

Perguntas numéricas devem suportar limite mínimo/máximo.

Após uma resposta crítica, o resumo final deve recalcular o estado do veículo.

# 13. Criticidade e status do veículo

| Nível | Significado | Resultado padrão |
| --- | --- | --- |
| Informativo | Registro sem risco operacional imediato | Segue fluxo |
| Baixo | Desvio simples | Pode operar; gera pendência |
| Médio | Problema que exige ação | Pode operar conforme regra |
| Alto | Problema relevante | Pode restringir operação |
| Crítico | Risco operacional elevado | Bloqueio conforme política |

A regra de bloqueio deve ser configurável por empresa e explicável. Um “não conforme” não deve automaticamente bloquear tudo; a consequência depende da criticidade e da política definida.

# 14. Evidências e armazenamento de imagens

As imagens ficarão em Object Storage; o banco guarda o vínculo e os metadados. O desenho recomendado para o MVP continua sendo PostgreSQL/Supabase para dados estruturados e storage compatível com S3/Cloudflare R2 para crescimento de mídia.

| Metadado | Exemplo |
| --- | --- |
| empresa_id | emp_001 |
| veiculo_id | vei_104 |
| inspecao_id | ins_9831 |
| item_id | pneu_dianteiro_esquerdo |
| ocorrencia_id | oco_883 |
| capturado_em | 2026-09-01 09:42 |
| usuario_id | usr_77 |
| tipo | image/jpeg |
| path | empresa/vei_104/ins_9831/pneu_dianteiro_esquerdo/001.jpg |

Comprimir/redimensionar no app antes do upload quando tecnicamente adequado.

Permitir captura imediata para itens críticos.

Não depender da URL como identificador lógico.

Controlar acesso por empresa/tenant.

Preservar evidência original quando a política exigir.

Manter miniaturas para relatórios e visualização rápida.

# 15. Foto com contexto e antifraude

O MyLog deve priorizar evidência contextual. Para itens críticos, a política pode exigir que a foto seja capturada naquele momento e associada automaticamente a usuário, veículo, item, inspeção e horário.

| Informação | Uso |
| --- | --- |
| Data/hora | Quando a evidência foi capturada. |
| Usuário | Quem executou a ação. |
| Veículo | Qual ativo estava sendo inspecionado. |
| Item | Qual pergunta originou a foto. |
| GPS contextual | Onde a inspeção ocorreu, quando habilitado. |
| Hash/ID do arquivo | Integridade e rastreabilidade do objeto. |

# 16. Tickets para colaboradores sem veículo próprio

Novo módulo solicitado: colaboradores sem carro próprio poderão abrir uma solicitação/ticket informando o veículo que utilizaram ou precisam utilizar. O sistema deve permitir buscar por modelo + placa e identificar o ativo correto.

| Etapa | Comportamento |
| --- | --- |
| 1. Abrir ticket | Usuário escolhe “Novo ticket”. |
| 2. Identificar veículo | Pesquisa por placa ou modelo; resultados exibem modelo + placa. |
| 3. Categoria | Ex.: problema, solicitação, reserva, dano, limpeza, documentação. |
| 4. Descrição | Texto e, quando aplicável, fotos/documentos. |
| 5. Prioridade | Normal / alta, conforme categoria. |
| 6. Envio | Ticket recebe número e status “Aberto”. |
| 7. Supervisão | ADM/Líder recebe no Dashboard. |
| 8. Tratamento | Responsável assume, atualiza e resolve. |
| 9. Fechamento | Usuário pode visualizar a solução e o histórico. |

REGRA DE SEGURANÇA O colaborador pode pesquisar e selecionar o veículo, mas não deve conseguir alterar placa, modelo ou dados mestres do ativo. Esses dados pertencem ao cadastro administrado pelo Web.

# 17. Tipos de ticket

| Categoria | Exemplo | Automação possível |
| --- | --- | --- |
| Problema no veículo | Ar-condicionado com defeito | Criar ocorrência/manutenção. |
| Dano | Arranhão novo na lateral | Solicitar evidência e comparar histórico. |
| Limpeza | Veículo entregue sujo | Encaminhar para responsável. |
| Documentação | Documento ausente | Alerta para administração. |
| Solicitação | Preciso utilizar o veículo | Fluxo de aprovação. |
| Outro | Necessidade não prevista | Fila geral de triagem. |

# 18. Vistorias preventivas — novo módulo central

As vistorias preventivas passam a ser uma parte oficial do MyLog. A lógica será híbrida: veículos novos podem seguir periodicidade por quilometragem; veículos mais antigos, por data. O cadastro da preventiva determina qual método usar.

| Método | Uso | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Por KM | Veículos mais novos ou operações baseadas em uso | Próxima preventiva em +10.000 km. |
| Por data | Veículos mais antigos ou periodicidade temporal | Próxima preventiva em 20/10/2026. |
| Híbrido futuro | Quando empresa exigir ambos | Primeiro limite atingido vence a preventiva. |

# 19. Criação e ciclo da preventiva

1. ADM cadastra ou ativa a preventiva do veículo.

2. Define método: KM ou data.

3. Define periodicidade inicial.

4. Quando a preventiva for realizada, registra data, km, serviço, responsável e evidências.

5. Na finalização, o sistema pergunta qual será a próxima preventiva: por KM ou por data.

6. O ADM informa o próximo limite.

7. O sistema calcula o próximo vencimento e cria a notificação futura.

8. O Dashboard passa a monitorar “próxima”, “próxima em breve”, “vencida” e “realizada”.

# 20. Reagendamento da próxima preventiva

| Caso | Ação |
| --- | --- |
| Próxima por KM | Informar próximo KM-alvo e, opcionalmente, alerta antecipado. |
| Próxima por data | Informar data-alvo e, opcionalmente, alerta antecipado. |
| Mudança excepcional | ADM pode alterar com motivo e auditoria. |
| Veículo substituído | Preventiva pode ser transferida ou encerrada conforme política. |
| Manutenção atrasada | Status “Vencida” permanece até registro de conclusão. |

# 21. Notificações de preventiva no Dashboard

A preventiva funciona como um sistema de alerta do ADM. O primeiro canal é o Dashboard; notificações externas podem ser adicionadas depois.

| Estado | Visual no Dashboard | Ação |
| --- | --- | --- |
| Em dia | 🟢 | Nenhuma intervenção necessária. |
| Próxima | 🟡 | Exibir data/km e dias/km restantes. |
| Muito próxima | 🟠 | Destacar na fila de prioridade. |
| Vencida | 🔴 | Fixar no painel até resolução. |
| Realizada | ✅ | Registrar histórico e próxima regra. |

# 22. Motor de alertas

Os alertas devem ser gerados por regras determinísticas e configuráveis.

| Regra | Exemplo de ação |
| --- | --- |
| Preventiva por data | Hoje >= vencimento → status VENCIDA. |
| Preventiva por KM | KM atual >= KM alvo → status VENCIDA. |
| Janela de alerta | Faltam 7 dias → status MUITO PRÓXIMA. |
| Falha crítica | Não conformidade crítica → bloquear, se política permitir. |
| Ticket atrasado | Prazo < agora e status aberto → alerta vermelho. |
| Usuário pendente | Conta criada sem ativação → fila ADM. |

# 23. Comparação antes x depois

O histórico do veículo deve permitir comparar a condição anterior com a atual. Em caso de dano, o sistema pode destacar que havia uma condição anterior diferente; o comparador visual avançado pode ser ativado como recurso posterior.

Último checklist do mesmo item visível na inspeção atual.

Indicação de “problema já existente” quando houver histórico correspondente.

Indicação de “possível novo problema” quando o item anterior estava conforme.

Possibilidade de anexar foto de antes e depois ao relatório.

# 24. Tickets, ocorrências e ordem de serviço

Para evitar confusão de conceitos, o MyLog deve manter entidades separadas:

| Objeto | Pergunta que responde |
| --- | --- |
| Não conformidade | O que deu errado? |
| Ticket | O que alguém solicitou? |
| Ocorrência | O que precisa ser tratado? |
| Ordem de serviço | Qual intervenção de manutenção foi executada? |

Uma não conformidade pode criar uma ocorrência e, quando aplicável, uma ordem de serviço. Um ticket pode criar uma ocorrência. Nem todo ticket precisa virar manutenção.

# 25. Estados e transições

| Objeto | Estados |
| --- | --- |
| Usuário | Pendente → Ativo → Bloqueado/Suspenso → Ativo ou Desativado |
| Inspeção | Rascunho → Em execução → Sincronizando → Finalizada |
| Não conformidade | Aberta → Em tratamento → Resolvida → Validada/Encerrada |
| Ticket | Aberto → Em triagem → Atribuído → Em andamento → Resolvido → Fechado |
| Preventiva | Em dia → Próxima → Muito próxima → Vencida → Realizada |
| Veículo | Disponível → Com pendência → Restrito → Bloqueado → Em manutenção → Disponível |

# 26. Relatórios

| Relatório | Conteúdo |
| --- | --- |
| Checklist completo | Todas as perguntas, respostas, evidências, usuário, veículo, data/hora. |
| Executivo | Resumo do resultado e principais problemas. |
| Dossiê de evidências | Fotos, contexto, assinaturas e histórico. |
| Preventivas | Realizadas, próximas, vencidas e histórico por veículo. |
| Tickets | Abertos, SLA, categorias, responsáveis e resolução. |
| Frota | Status, ocorrências e indicadores. |
| Auditoria | Alterações críticas de cadastro e operação. |

# 27. Assinatura e encerramento do checklist

O fechamento deve ser claro. Antes de concluir, o Android mostra um resumo do que foi encontrado e as consequências.

Quantidade de itens conformes.

Quantidade de pendências.

Quantidade de críticas.

Fotos obrigatórias pendentes.

Estado final previsto do veículo.

Assinatura do usuário quando exigida.

Confirmação final.

# 28. Offline-first e sincronização

O checklist precisa funcionar sem internet. O aplicativo deve persistir localmente os dados da sessão e manter uma fila de sincronização.

| Situação | Comportamento |
| --- | --- |
| Sem conexão | Checklist continua normalmente. |
| Foto capturada | Arquivo fica em fila local segura. |
| Internet voltou | Sincronização retoma automaticamente. |
| Upload parcial | Sistema registra progresso por arquivo. |
| Conflito | Backend aplica regra; não sobrescrever histórico silenciosamente. |
| Falha de sincronização | Exibir item pendente e permitir nova tentativa. |

# 29. Segurança e isolamento por empresa

Arquitetura multi-tenant: cada registro deve pertencer a uma empresa/tenant.

Autorização server-side para toda operação sensível.

Links de mídia devem ser privados ou temporários quando necessário.

Logs de auditoria para mudanças de credencial, vínculo, criticidade, bloqueio e fechamento.

Política de retenção de fotos/documentos configurável por empresa.

Backup do banco e estratégia de recuperação definidos antes do lançamento.

# 30. MVP — o que deve existir antes de substituir o PROLOG

| Pilar | Obrigatório no MVP |
| --- | --- |
| Identidade | Login, ativação pelo ADM, bloqueio, papéis básicos. |
| Veículos | Cadastro, placa, modelo, status, KM e vínculo com usuário. |
| Checklist | Templates versionados, execução, respostas, fotos, assinatura e offline. |
| Não conformidades | Criticidade, evidência, observação e fluxo de tratamento. |
| Tickets | Abertura, veículo por modelo/placa, fila e status. |
| Preventivas | KM/data, próxima regra e alerta na dashboard. |
| Dashboard | Frota, checklists, tickets, ocorrências e preventivas. |
| Relatórios | PDF completo e executivo. |
| Auditoria | Histórico de eventos críticos. |
| Storage | Fotos/documentos privados e vinculados ao domínio. |

# 31. Fases de desenvolvimento

| Fase | Entrega |
| --- | --- |
| F0 — Descoberta final | Mapear PROLOG real em uso; coletar telas, regras, campos, relatórios e exceções. |
| F1 — Fundação | Repo, CI/CD, ambientes, banco, auth, tenant, observabilidade. |
| F2 — Web ADM | Usuários, veículos, permissões, templates e Dashboard inicial. |
| F3 — Android | Login, vínculo, checklist, evidências e offline. |
| F4 — Regras | Criticidade, bloqueio, ocorrências e tickets. |
| F5 — Preventivas | Agenda por KM/data, reagendamento e alertas. |
| F6 — Relatórios | PDFs, filtros e dossiês. |
| F7 — Piloto | Rodar em paralelo com PROLOG, corrigir divergências. |
| F8 — Migração | Migrar cadastros e histórico útil. |
| F9 — Substituição | Homologar e retirar dependência do PROLOG. |
| F10 — Evolução | IA, OCR, detecção visual e analytics preditivo. |

# 32. F0 — Descoberta do PROLOG em uso

Antes de codificar fluxos específicos, o primeiro trabalho prático será uma engenharia reversa do ambiente real utilizado pela empresa. O objetivo é descobrir tudo o que o PROLOG faz hoje e classificar cada item como “obrigatório”, “melhorável”, “desnecessário” ou “novo no MyLog”.

| Levantamento | Perguntas |
| --- | --- |
| Usuários | Quem entra? Quem aprova? Há perfis diferentes? |
| Veículos | Quais campos existem? Há implementos? |
| Checklists | Quais modelos? Qual frequência? Quais itens críticos? |
| Relatórios | Quais PDFs são realmente utilizados? |
| Tickets/ocorrências | Como a empresa trata problemas hoje? |
| Preventivas | Como calculam vencimento? Quem recebe alerta? |
| Exceções | O que acontece quando veículo quebra, troca motorista ou sai da frota? |
| Integrações | Existem ERP, e-mail, WhatsApp, BI ou APIs envolvidas? |

# 33. Backlog funcional inicial

1. Criar empresa e primeiro ADM.

2. Criar usuários e controlar status da credencial.

3. Criar veículos e seus dados mestres.

4. Vincular usuários a veículos.

5. Criar template de checklist versionado.

6. Executar checklist no Android.

7. Salvar offline.

8. Enviar fotos e evidências.

9. Aplicar criticidade e regras.

10. Gerar não conformidades.

11. Abrir e acompanhar tickets.

12. Criar preventivas por KM/data.

13. Recalcular próxima preventiva após conclusão.

14. Exibir alertas no Dashboard.

15. Gerar PDFs.

16. Criar auditoria.

17. Rodar piloto paralelo com PROLOG.

18. Corrigir diferenças e homologar substituição.

# 34. Critérios de aceite do MVP

| Critério | Aceito quando |
| --- | --- |
| Login | Usuário não autorizado não consegue entrar. |
| Checklist | É possível completar sem internet e sincronizar depois. |
| Evidência | Cada foto abre no relatório exatamente associada ao item/veículo/inspeção. |
| Criticidade | Uma falha crítica produz a consequência configurada. |
| Ticket | Colaborador sem veículo consegue abrir uma solicitação vinculando modelo + placa. |
| Preventiva | Ao concluir, é possível escolher próxima por KM ou data. |
| Dashboard | ADM vê preventivas próximas/vencidas sem abrir cada veículo. |
| Auditoria | Alterações críticas deixam rastro de quem, quando e o que mudou. |
| Relatório | PDF final é legível e contém as evidências exigidas. |
| Multi-tenant | Uma empresa jamais acessa dados de outra. |

# 35. QA e testes

| Área | Testes mínimos |
| --- | --- |
| Auth | Ativação, bloqueio, sessão expirada, revogação. |
| Permissões | ADM, supervisor, colaborador, manutenção. |
| Checklist | Todos tipos de resposta, regras condicionais, rascunho e finalização. |
| Offline | Modo avião, queda durante upload, retomada e duplicidade. |
| Mídia | Compressão, upload, acesso privado e relatório. |
| Preventiva | KM, data, vencida, reagendamento, troca de regra. |
| Tickets | Abertura, atribuição, fechamento e SLA. |
| Relatórios | Fotos, paginação, dados completos, PDFs grandes. |
| Auditoria | Alterações aparecem corretamente e não são apagadas pelo usuário. |
| Performance | Dashboard com grande volume e sincronização concorrente. |

# 36. Métricas do produto

| Indicador | Objetivo |
| --- | --- |
| % checklists concluídos sem ajuda | Medir simplicidade do Android. |
| Tempo médio de checklist | Reduzir atrito sem comprometer qualidade. |
| % inspeções com evidência quando exigida | Medir conformidade. |
| Tempo médio de resolução de ocorrência | Medir eficiência operacional. |
| % preventivas realizadas no prazo | Medir disciplina de manutenção. |
| Tickets atrasados | Medir gargalos de atendimento. |
| Falhas recorrentes por veículo | Identificar problemas sistêmicos. |
| Taxa de sincronização sem intervenção | Medir qualidade do offline. |

# 37. Roadmap de evolução

| Etapa | Funcionalidades futuras |
| --- | --- |
| V1.1 | Mais relatórios, filtros, exportações, melhorias de UX. |
| V1.2 | QR Code do veículo, comparador antes/depois, regras avançadas. |
| V1.3 | Checklist inteligente por contexto e componentes. |
| V2 | IA assistiva para classificação de evidências e resumo operacional. |
| V2+ | Detecção visual assistida, analytics preditivo e integrações externas. |

# 38. O que NÃO fazer no começo

Não tentar construir telemetria/rastreamento 24h como parte do núcleo do MyLog.

Não colocar IA antes de termos dados confiáveis e um processo estável.

Não transformar cada funcionalidade em configuração infinita para o usuário.

Não permitir que histórico operacional seja apagado.

Não armazenar imagens diretamente em tabelas do banco.

Não permitir que o Android altere cadastro mestre de veículos.

Não fazer bloqueios automáticos sem regra clara e auditável.

# 39. Definição de sucesso

O MYLOG SUBSTITUI O PROLOG QUANDO A equipe consegue executar as mesmas operações críticas ou melhores no MyLog; o ADM controla usuários e veículos pela Web; colaboradores executam checklist pelo Android mesmo sem internet; tickets têm rastreabilidade; preventivas geram alertas; evidências chegam aos relatórios; e o histórico é confiável o suficiente para ser usado como registro operacional.

# 40. Ordem recomendada para começar a codificar

1. Criar repositório e ambientes de desenvolvimento/staging/produção.

2. Definir modelo de dados multi-tenant.

3. Implementar autenticação e autorização.

4. Construir cadastro de empresa, usuários e veículos na Web.

5. Implementar vínculo usuário-veículo.

6. Construir editor de template de checklist.

7. Construir execução Android online primeiro.

8. Adicionar armazenamento local e sincronização offline.

9. Adicionar evidências e storage de imagens.

10. Adicionar criticidade, não conformidade e bloqueio.

11. Adicionar tickets e fila do Dashboard.

12. Adicionar preventivas por KM/data e notificações do Dashboard.

13. Adicionar relatórios PDF.

14. Construir trilha de auditoria.

15. Rodar piloto com casos reais e comparar com PROLOG.

16. Corrigir gaps, congelar requisitos do MVP e preparar migração.

# 41. Checklist de decisão técnica antes do desenvolvimento

| Decisão | Padrão recomendado |
| --- | --- |
| Frontend Web | React/Next.js ou equivalente empresarial. |
| Android | Kotlin + Jetpack/arquitetura moderna. |
| Backend | API stateless com regras centralizadas. |
| Banco | PostgreSQL. |
| Auth | Provider com tokens revogáveis e RBAC. |
| Storage | S3-compatible; Cloudflare R2 como opção forte. |
| PDF | Serviço/worker de geração assíncrona. |
| Observabilidade | Logs estruturados + métricas + alertas. |
| CI/CD | Build, testes e deploy automatizados. |
| Versionamento | Templates e alterações críticas com histórico. |

# 42. Apêndice — exemplo de estrutura lógica do veículo

Uma estrutura possível para o cadastro:

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| vehicle_id | Identificador interno. |
| tenant_id | Empresa proprietária. |
| plate | Placa. |
| brand | Marca. |
| model | Modelo. |
| year | Ano. |
| type | Caminhão, carro, van, etc. |
| current_km | Quilometragem atual. |
| status | Disponível, pendente, bloqueado, manutenção. |
| assigned_user_id | Usuário principal, quando houver. |
| preventive_mode | KM ou DATA. |
| preventive_target | Próximo KM ou próxima data. |
| created_at/updated_at | Controle temporal. |

# 43. Apêndice — estrutura lógica da preventiva

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| preventive_id | Identificador. |
| vehicle_id | Veículo. |
| mode | KM ou DATA. |
| last_service_km | KM na última execução. |
| last_service_date | Data da última execução. |
| next_target_km | Próximo KM, se aplicável. |
| next_target_date | Próxima data, se aplicável. |
| alert_before_km | Antecedência de alerta em KM. |
| alert_before_days | Antecedência de alerta em dias. |
| status | Em dia, próxima, muito próxima, vencida, realizada. |
| completed_by | Responsável pela execução. |
| completed_at | Data/hora de conclusão. |
| notes | Observações. |
| evidence_ids | Referências às evidências. |

# 44. Apêndice — estrutura lógica do ticket

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| ticket_id | Número do ticket. |
| requester_id | Quem abriu. |
| vehicle_id | Veículo escolhido por modelo/placa. |
| category | Categoria. |
| priority | Prioridade. |
| description | Descrição. |
| attachment_ids | Fotos/documentos. |
| assignee_id | Responsável. |
| status | Estado do ticket. |
| due_at | Prazo. |
| resolution | Solução. |
| created_at/closed_at | Controle temporal. |

# 45. Encerramento

Esta versão transforma o MyLog em uma plataforma de operação de frota com três pilares: execução simples no Android, supervisão e governança no Web e um motor de regras que conecta inspeção, evidência, tickets e manutenção preventiva. O primeiro objetivo não é criar “mais um checklist”; é criar o sistema que a empresa realmente usará no lugar do PROLOG.

O próximo artefato de engenharia deve ser o “Documento de Especificação do MyLog — Fase F0/F1”, contendo telas, rotas, endpoints, tabelas, enums, permissões, eventos, regras e critérios de aceite detalhados para que o desenvolvimento possa começar sem improviso.